城东商业中心（二标段）

施工图BIM设计分包

竞争性比选文件

比选人：重庆市建筑科学研究院有限公司

2025年 5月 12  日

第一章 比选文件

一、项目概况与分包内容

1、工程名称：城东商业中心（二标段）

2、工程地点：广安市岳池县

3、工程概况：城东商业中心（二标段）为多层公共建筑，地上3层为综合体商业，地下2层为超市、临街商业、车库、设备用房及人防工程。本项目拟建总建筑面积约10.62万平方米，其中地上建筑面积约5.86万平方米，地下建筑面积约4.76万平方米（含超市计容面积1.03万平方米）。设计人对建设项目开展施工图设计工作，并出具全套施工图设计成果。

4、分包内容：本项目施工图阶段BIM设计，包括但不限于BIM基础模型搭建（包含建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防、智能化、幕墙及采光顶、景观、内装及导标等）、设计图纸校核、模型维护与现场管理、管线综合优化、管线三维深化出图、预留预埋等。

5、设计要求：满足国家现行相关规范、标准及业主任务要求，同时需满足万达商业规划研究院的《万达建筑信息模型设计交付标准》、《万达建筑信息模型合规性审查要点》、《万达建筑信息模型图模一致性审查要点》等相关要求，并通过万达商业规划研究院的相关评审。

6、设计周期：50日历天

7、报价要求：

（1）本项目采用 设计总价包干 方式，竞选人报价不得超过最高限价。

（2）本项目竞选报价的最高限价为200000元（大写：贰拾万元整），竞选报价超过此最高限价的竞选文件为无效报价。

二、竞选单位资格要求

1、具备独立法人资格且营业执照中经营范围需包含有建筑工程设计服务。

2、中选单位、合同签订单位和收款单位需为同一单位。

3、近3年内（2022年1月1日至2025年1月1日）具有类似商业综合体施工图BIM设计的业绩1个。

4、参与本项目竞选的分包商原则上应已纳入我司《合格分包商名录库》。

三、比选文件获取时间及地点

1、获取竞争性比选文件时间：2025年5月12日10:00至2025年5月15日18:00。

2、获取竞争性比选文件地点：重庆市渝中区长江二路221号建科大厦11楼会议室。

四、竞选文件提交时间及地点

1、提交竞选文件截止时间：2025年5月19日14:00。

2、提交竞选文件地点：重庆市渝中区长江二路221号建科大厦11楼会议室。

3、联系人：张老师，电话：15826178050。

4、逾期送达或者未送达指定地点或未按规定密封的竞选文件，比选人不予受理。

五、竞选文件装订要求

1、竞选文件一式一份。

2、竞选文件按目录装订成册。

3、竞选文件需自行封装密封，并在封口密封条处加盖竞选单位公章。

六、评选办法及废选条件

本项目竞争性比选文件评审时间为2025年5月19日14:00。，竞争性比选评审方式采用经评审的最低报价法。符合下列条件之一者，竞选文件作废。

1、竞选文件递交时间超过截止时间；

2、竞选文件未封装完好；

3、竞选文件密封袋未加盖竞选单位公章；

4、竞选报价高于最高限价；

5、竞选文件未按本项目比选文件要求提供齐备资料；

6、参与竞选单位的资格等不满足要求；

7、本竞选文件约定的其他情形。

第二章 比选文件格式

城东商业中心（二标段）

施工图BIM设计分包

竞争性比选文件

竞选单位：                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年      月      日

目   录

一、比选报价函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、营业执照复印件

五、业绩证明文件〔近3年内（2022年1月1日至2025年1月1日）类似商业综合体施工图BIM设计合同彩色扫描件〕

一、比选报价函

致                            （比选单位名称）：

1、根据你方项目竞争性比选文件的要求，遵照《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，结合本工程实际情况和市场行情，我方就本项目的设计包干总价为：人民币￥             元（大写：                         ）。

2、我方已详细阅读全部竞争性比选文件，包括澄清或修改文件。

3、如果我方中选，保证根据竞争性比选文件规定，按合同约定时间保质保量完成全部任务。

4、我方同意所提交的比选文件在竞争性比选文件规定的比选有效期内有效，在此期间内如果中选，我方将受此约束。

5、除非达成另外协议并生效，你方的中选通知书和本比选文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

现就本项目比选事宜做出以下承诺：

1、遵守比选文件中相关规定及要求，若有违反，同意被废除投标资格。

2、我单位承诺在近三年内的经营活动中无重大违法记录。

3、我单位承诺对所提供资料的真实性负责，若有虚假，同意承担一切法律责任及后果。

4、我单位承诺一旦中选，不会发生签署合同后恶意要求增加设计费的行为，将严格按照合同约定执行。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任及给贵司造成的一切损失。如我方中选我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

竞选人：                           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：	         （签字）

电话：

传真：

年    月    日

二、法定代表人身份证明

竞选人名称：

单 位 性 质：

地       址：

成 立 时 间：       年       月       日

经 营 期 限：

姓名：         性别：      年龄：      职务：

系                          （比选竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：              （盖单位公章）

年      月      日

附件：法定代表人身份证正反面复印件

三、授权委托书

本人         （姓名）系                         （竞选人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改城东商业中心（二标段）施工图BIM设计分包（项目名称）竞争性比选资料，其法律后果由我方成承担。

委托期限：      年    月    日至      年    月    日。

委托代理人无转委托权，请委托代理人备身份证原件查验。

竞选单位法定代表人：              （签字）

委托代理人:              （签字）

竞选单位：                        （盖单位公章）

年      月      日

附件：委托代理人身份证正反面复印件

四、营业执照

（加盖公司鲜章）

五、业绩证明文件

（加盖公司鲜章）

第三章 签订合同格式

城东商业中心（二标段）

施工图BIM设计 技术服务协议

委托方（甲方）：重庆市建筑科学研究院有限公司

服务方（乙方）：

签订地点：重庆市

签订日期：     年　  月　  日

甲方委托乙方就“城东商业中心（二标段）”施工图BIM设计开展技术服务，并支付相应的技术服务费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 技术服务内容及要求

1.1项目概况

城东商业中心（二标段）位于广安市岳池县，为多层公共建筑，地上3层为综合体商业，地下2层为超市、临街商业、车库、设备用房及人防工程。本项目拟建总建筑面积约10.62万平方米，其中地上建筑面积约5.86万平方米，地下建筑面积约4.76万平方米（含超市计容面积1.03万平方米）。

1.2技术服务内容

本项目施工图阶段BIM设计，包括但不限于BIM基础模型搭建（包含建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防、智能化、幕墙及采光顶、景观、内装及导标等）、设计图纸校核、模型维护与现场管理、管线综合优化、管线三维深化出图、预留预埋等。

1.3技术服务要求

满足国家现行相关规范、标准及业主任务要求，同时需满足万达商业规划研究院的《万达建筑信息模型设计交付标准》、《万达建筑信息模型合规性审查要点》、《万达建筑信息模型图模一致性审查要点》等相关要求，并通过万达商业规划研究院的相关审查和评审。

第二条 甲方应向乙方提供的有关资料及文件（包括但不限于以下内容）

| 序号 | 资料及文件名称 | 类型份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审查通过的各专业施工图设计文件 | 电子文件1套 | 随设计进度 |

第三条 乙方应向甲方交付的有关设计成果（包括但不限于以下内容）

| 序号 | 资料及文件名称 | 类型份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全专业施工图设计BIM模型 | 电子文件1套 | 随设计进度 |
| 2 | 管线综合优化、碰撞检查及净高分析报告 | 电子文件1套 纸质文件1套 | 随设计进度 |
| 3 | 机电各专业主要管线深化设计图纸：综合管线平面图、给排水平面图、暖通平面图、强弱电平面图、综合管线剖面图、复杂节点三维放大图。 | 电子文件1套 纸质文件1套 | 随设计进度 |
|  | 说明：乙方除按以上要求提交设计成果外，还应按照万达商业规划研究院的要求提供相关的设计文件资料。 |  |  |

第四条 技术服务费用

本次技术服务费用采用总价包干形式，包干价为人民币      元（大写：                             ）。其中不含税金额为人民币       元（大写：                        ），税率     ，税费金额为人民币       元（大写：                         ）。

| 支付次序 | 支付比例（%） | 支付金额（万） | 支付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 20% |  | 提交全专业施工图设计BIM模型，甲方收到业主该阶段付款后十个工作日内 |
| 第二次 | 40% |  | 完成设计图纸校核、管线综合优化、碰撞检查及净高分析，并出具相应报告，甲方收到业主该阶段付款后十个工作日内 |
| 第三次 | 20% |  | 提交满足万达商业规划研究院相关要求的BIM设计成果资料，甲方收到业主该阶段付款后十个工作日内 |
| 第四次 | 20% |  | 通过万达商业规划研究院相关审查和评审，甲方收到业主该阶段付款后十个工作日内 |
| 说明 | 1、乙方应向甲方提供合法有效的等额增值税专用发票。 |  |  |

第五条 双方责任

5.1甲方责任：

5.1.1甲方项目负责人          ，联系电话

5.1.2按照本协议约定，代表甲方负责就本项目的技术服务事宜与乙方对接并进行总体协调。

5.2乙方责任：

5.2.1乙方项目负责人          ，联系电话

5.2.2按照本协议约定，代表乙方负责就本项目的技术服务事宜与甲方对接，并协助配合甲方完成本项目的施工图BIM设计及相关的审查和评审工作。

第六条  甲方的权利义务

6.1甲方根据本协议第二条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

6.2在本协议履行过程中，甲方如认为乙方的相关人员不称职或不具备承担本协议约定的技术服务工作的能力和资格，甲方有权要求乙方在限定期限内及时更换。

第七条  乙方的权利义务

7.1乙方应根据国家现行相关规范、标准和甲方任务要求以及万达商业规划研究院的交付标准和审查要求进行技术服务，在规定的时间内向甲方提交质量合格的成果资料，并对其负责。

7.2乙方交付服务成果资料后，按规定参加有关的审查和评审，并根据审查和评审结论负责对不超出原定范围的内容做必要的补充和完善，直至通过业主及万达商业规划研究院的审查和评审。

7.3乙方应保护甲方的知识产权，不得向其他任何第三方泄露、转让甲方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，乙方应承担相应的法律责任，甲方有权向乙方索赔。

7.4乙方在履行本协议过程中向甲方交付的技术服务的所有资料文件的全部知识产权归甲方所有，甲方有权继续使用基于本协议取得的全部技术服务成果。乙方应保证其提交的所有服务资料及文件不侵犯他人的合法权益，否则甲方有权解除协议。乙方除应承担相应的法律责任外，由此造成的经济损失由乙方自行承担。

第八条  违约责任

8.1在本协议履行期间，甲方要求终止或解除协议，乙方已开始服务工作的，甲方应按乙方已完成的实际工作量据实结算服务费。

8.2由于自身原因未能按本协议约定的日期提交服务成果的，乙方应按“逾期未交付日数x逾期未交付部分金额x0.2%”的标准向甲方支付违约金。逾期提交超过5日，甲方有权单方面解除协议并要求乙方赔偿全部损失（不超过本协议服务金额）。

8.3甲方未按本协议约定的日期向乙方支付服务费用的，甲方应按“逾期未付款日数x逾期未付部分金额x0.2%”的标准向乙方支付滞纳金。

8.4若因乙方原因导致服务成果不符合质量要求以及不满足业主及万达商业规划研究院的交付标准和审查要求，乙方应负责在规定时间内无偿采取补救措施，以达到质量和审查要求。逾期提交的，按本条第2款承担违约责任。

8.5乙方对技术服务资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的技术服务费且赔偿由此给甲方造成的全部损失。

第九条  争议解决方式

本协议发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商不成时，双方当事人同意提交重庆市仲裁委员会仲裁。

第十条  其他

10.1由于不可抗力因素致使本协议无法履行时，双方应及时协商解决。

10.2本协议一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效，各份均具有同等法律效力。

10.3本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往邮件、传真、会议纪要等，均为本协议组成部分，与本协议具有同等法律效力。

以下无正文

甲方名称：（盖章）                 乙方名称：（盖章）

重庆市建筑科学研究院有限公司

法定代表人：（签字）               法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）               委托代理人：（签字）

住    所：重庆市渝中区长江二路     住    所：

221号1栋

电    话：                         电    话：

开户银行：                         开户银行：

银行帐号：                         银行帐号：

廉洁责任书

甲方：

乙方：

工程项目名称：

工程类别：

发包方式： 竞争性比选   □直接发包

为加强工程生产经营活动的管理和廉政建设，保证生产经营活动的公开、公平、公正，保护国家、集体和当事人的合法利益，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，根据有关工程招标投标的法律法规和廉政建设责任制的规定，经双方协议，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）双方业务活动必须坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体利益和对方利益，不得违反《民法典》、《建筑法》及公司的规章制度。

（二）建立健全内部管理规章制度，加强廉政教育，严格规范合同发包程序和监督管理。

（三）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在合同发包过程中，应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准向乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请或健身、娱乐等活动。

（四）不得以任何理由向乙方推荐相关单位或分包单位等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准向甲方和相关单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（三）不准参加有可能影响公正执行公务的甲方和相关单位的宴请或健身、娱乐等活动。

（四）不得以任何理由向甲方推荐相关单位或分包单位等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反责任书行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反责任书行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书与本项目分包合同同时签订，作为本项目分包合同的附件，与分包合同具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：             乙方代表（签字）：

单位（盖章）：                 单位（盖章）：

年   月   日                   年   月   日